AI饮食记录营养分析助手 网站开发PRD

产品需求文档（PRD）　版本 V1.5（模型与数据链路对齐版）　日期 2026-10-23

目录

1. 产品概述	5

1.1 产品简介与定位	5

1.2 项目背景与意义	5

1.3 目标用户与画像	6

1.4 产品目标	6

1.4.1 总体目标	6

1.4.2 具体目标	6

1.4.3 量化指标（验收基准）	7

1.4.4 需求优先级与裁剪顺序	8

1.5 核心价值主张	8

1.6 非目标（Non-goals）	8

1.7 假设、约束与开放问题	9

2. 用户角色与权限	10

2.1 前台：普通注册用户	10

2.2 后台：管理员（单一角色）	10

2.3 权限矩阵	10

2.4 数据隔离与越权防护	11

3. 总体业务流程	11

3.1 前台主流程	11

3.1.1 入口与分支判定	11

3.1.2 图像记录分支	11

3.1.3 文本记录分支	12

3.1.4 统一后段	12

3.2 后台管理流程	12

3.3 异常与降级处理	12

4. 前台（用户端 WebApp）功能需求	13

4.1 产品介绍首页（前端内置静态页）　FR-4.1　P2	14

4.2 注册登录与账户安全　FR-4.2　P0	15

4.3 个人健康档案管理　FR-4.3　P0	15

4.3.1 推荐摄入与预警阈值计算规则	16

4.4 饮食记录　FR-4.4　P0	17

4.5 营养分析　FR-4.5　P0	17

4.6 摄入统计与趋势　FR-4.6　P1	18

4.6.1 日期归属与时区规则	18

4.7 个性化饮食建议　FR-4.7　P1	19

4.8 饮食日志与历史　FR-4.8　P0	19

4.9 预警提示　FR-4.9　P1	19

4.9.1 预警规则与触发时机	20

4.10 个人中心　FR-4.10　P1	20

5. 后台管理系统功能需求	21

5.1 用户管理　FR-5.1　P1	22

5.1.1 用户列表与详情	22

5.1.2 账号处置	22

5.1.3 删除语义与审计	23

5.1.4 基础数据概览（子功能）	23

5.2 食物营养数据库管理　FR-5.2　P0	23

6. 非功能需求	24

6.1 性能	24

6.2 安全与隐私	24

6.3 兼容性	24

6.4 合规	25

6.5 埋点与数据口径	25

7. 系统架构与技术方案	25

7.1 架构概览	25

7.1.1 AI 能力分工	26

7.2 技术栈	27

7.3 接口契约摘要	27

7.3.1 通用约定	27

7.3.2 接口清单	28

7.4 数据字典	28

7.5 页面清单与信息架构	30

8. 项目里程碑与验收标准	31

8.1 里程碑	31

8.2 验收标准	32

9. 风险与依赖	32

9.1 风险	32

9.2 依赖	33

附录	33

附录 A 图示索引	33

附录 B 术语表	33

附录 C 参考文档	33

1. 产品概述

1.1 产品简介与定位

本项目为「AI 饮食记录营养分析助手」的网站（Web）开发需求文档，整体作为一款单一 Web 应用存在，由两大子系统构成：

前台（用户端 WebApp）：面向最终用户的浏览器端应用，用户通过拍照上传、图片粘贴或一句话文本描述完成饮食记录；系统借助多模态大模型与视觉模型自动识别菜品与份量、查询食物成分数据库估算热量与三大营养素，生成当日摄入小结、日/周/月趋势图表与个性化饮食建议，并在超标或不足时主动预警。前台同时包含一个前端内置的静态产品介绍首页（功能亮点 / 使用步骤 / CTA），内容写死在前端，不经后台管理。

后台管理系统：面向运营人员的管理控制台，仅提供「用户管理」与「食物营养数据库管理」两个模块，由单一「管理员」角色使用。

定位：低门槛、跨平台（PC 与移动端浏览器）的个人营养管理工具，把「记录饮食」变成「拍一下 / 说一句」。

1.2 项目背景与意义

健康管理、减重与健身人群每天多次面对「记录吃了什么」这件事。市面饮食记录 App 依赖手动搜索食物库并逐项称量录入，操作繁琐、坚持门槛高；即便坚持记录，营养成分与热量数据仍需专业知识解读。既有实践也表明，纯自动化的记录方案若缺乏人工校正环节，长期使用后用户仍会放弃，说明真实需求存在而现有方案未能满足（需求调研参考见附录 C）。多模态大模型与图像识别技术的成熟提供了新解法：用户拍照或描述餐食，系统即可识别菜品与份量、估算营养、生成建议。

价值体现在三方面：

业务价值：拍照/一句话完成记录，自动估算热量与蛋白质/脂肪/碳水化合物，按健康目标主动预警，降低记录门槛、帮助用户长期坚持。

技术价值：实践「图像识别—营养数据库查询—大模型分析建议」的多模态融合链路，探索食物检测、份量估算、整餐营养估算与营养数据对齐等工程化设计，具备向慢病饮食管理、运动综合健康管理、餐厅菜品营养标注等场景衍生的扩展能力。

社会价值：面向国内庞大的健身与减重人群提供低门槛营养管理工具，普及均衡膳食知识，助力科学体重管理。

1.3 目标用户与画像

表 1-1 目标用户画像与核心痛点

| 画像 | 核心诉求 | 典型场景 | 关键痛点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 减脂人群 | 控制每日总热量、保证蛋白质摄入、避免隐性高热量 | 三餐拍照记录，关注热量是否超标、蛋白质是否达标 | 手动记录繁琐；看不懂营养成分 |
| 增肌/健身人群 | 精准追踪蛋白质与碳水摄入、配合训练周期 | 训练后加餐记录，关注三大营养素配比 | 份量估算不准；缺乏可执行建议 |
| 控糖关注人群 | 关注碳水总量与结构、规避高糖高油 | 记录主食与加餐，关注碳水摄入占比 | 需专业解读；现有工具不友好 |

上述人群共性：记录动机强但执行门槛高，需要「自动识别 + 通俗解释 + 主动提醒」的闭环体验。

产品边界说明：控糖人群仅提供营养记录与一般性膳食参考，不提供糖尿病等疾病的饮食治疗方案或用药建议（对应 6.4 免责声明）。

1.4 产品目标

1.4.1 总体目标

开发一款基于多模态识别的 AI 饮食记录营养分析 Web 应用：用户通过浏览器拍照上传或用自然语言描述饮食，系统自动识别菜品并估算份量，查询食物成分数据库获得热量与营养成分，存入个人饮食日志；按日/周/月生成摄入统计与趋势图表，结合用户健康目标（减脂、增肌、控糖、维持）给出个性化饮食建议与超标预警。

1.4.2 具体目标

各模块目标与其功能需求条目一一对应，括号内为需求编号，便于追踪至第 4、5 章：

饮食记录模块（FR-4.4）：支持拍照上传、图片粘贴与文本描述三种方式，自动识别菜品与份量，识别结果支持人工修正（替换菜品、调整份量）。

营养分析模块（FR-4.5）：查询食物成分数据库获得热量、蛋白质、脂肪、碳水化合物；对一盘多菜品餐食给出整餐营养总量与子项清单；成分无法确认时给出置信提示并支持手动补充。

摄入统计与预警模块（FR-4.6 / FR-4.9）：按日/周/月汇总并生成趋势图表；依据健康档案计算每日推荐摄入，超标或明显不足时生成站内预警。

个性化建议模块（FR-4.7）：由大模型结合当日摄入、健康目标与历史习惯生成简明建议，输出附数据依据，避免空泛表述。

账户与档案模块（FR-4.2 / FR-4.3 / FR-4.10）：实现注册、登录、个人健康档案管理、数据导出与账号注销（自助找回密码不在本期范围），按用户隔离饮食日志与统计数据。

后台管理模块（FR-5.1 / FR-5.2）：单一管理员完成用户管理与食物营养数据库维护。

1.4.3 量化指标（验收基准）

以下指标为项目验收的唯一口径来源，第 6、8 章不再重复定义，仅以编号引用。

表 1-2 量化指标与测量方法

| 编号 | 指标 | 目标值 | 定义与测量方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| MI-01 | 核心菜品识别 Top-3 准确率 | ≥ 85% | 检测范围为 10 类高频菜品（清单见表 7-1 说明）；测试集 500 张（每类 50 张，取自 DFoodTJ-Rec 官方 test 划分的真实照片，8:1:1 划分，单菜品场景）；逐张评测，前 3 个候选由分类模型输出，含正确菜品即计为命中。混合餐与光照/角度变化场景本期未覆盖，列为补充测试项。超出 10 类的菜品走人工补录，不计入本指标 |
| MI-02 | 热量估算偏差 | ≤ 15% | 偏差 = （系统估算值 − 人工真值）÷ 人工真值 后取绝对值；人工真值 = 称重克数 × 标准成分表核算值；抽样 ≥ 50 餐（其中混合餐 ≥ 15 餐），取平均绝对偏差 |
| MI-03 | 单次记录端到端响应 | P95 ≤ 5 秒 | 自用户提交图片/文本起，至结构化识别结果返回止；本期视觉链路实测：检测 P95 59.2 ms、分类 P95 21.0 ms（CPU）。若后续接入多模态大模型 API，须按同一口径重新测量并计入 API 调用耗时 |
| MI-04 | 营养统计报表数据一致率 | 100% | 日/周/月报表的每一项数值，与底层饮食日志明细逐条累加的结果完全一致，误差为 0 |
| MI-05 | 浏览器兼容性 | 四浏览器最新两版本 | Chrome / Firefox / Safari / Edge 最新两个版本；PC 与移动端响应式布局无错位、无功能缺失 |

说明：MI-02 的人工真值必须来自称重与标准成分表核算，不得使用本系统数据库中的数值作为对照，否则估算值与参考值同源，指标恒等于 0 而失去意义。

术语口径：单次记录端到端响应（MI-03）衡量的是系统性能，用户完成一次记录所需的最少必要交互步数为 4 步（进入记录页 → 拍照或输入 → 确认识别结果 → 保存），两者分别度量，不合并为「操作 10 秒」这类不可测指标。

1.4.4 需求优先级与裁剪顺序

表 1-3 需求优先级与裁剪顺序

| 优先级 | 范围 | 说明与裁剪顺序 |
| --- | --- | --- |
| P0（必须交付） | FR-4.2、FR-4.3、FR-4.4、FR-4.5、FR-4.8、FR-5.2 | 产品成立的最小闭环，任何情况下不得裁剪 |
| P1（重要） | FR-4.6、FR-4.7、FR-4.9、FR-4.10、FR-5.1 | 影响验收完整性；工期压缩时按 FR-4.7 → FR-4.9 → FR-5.1 逆序降级。其中 FR-4.10 的数据导出与账号注销属合规必需项，不参与降级 |
| P2（可裁剪） | FR-4.1、FR-4.4 中的图片粘贴入口、FR-5.2 中的批量导入导出 | 可整项裁剪，不影响核心链路与量化指标达成 |

裁剪规则：先裁 P2；再按 P1 逆序降级（FR-4.7 可退化为固定模板建议、FR-4.9 可退化为统计页被动标记）；P0 不裁剪。

1.5 核心价值主张

极低记录门槛：拍一下 / 说一句即可，告别逐项搜索录入。

可解释的营养洞察：不仅给数字，也给「为什么」与「怎么办」。

主动式陪伴：超标/不足主动预警，而非被动查询。

跨平台可达：浏览器即开即用，PC 与手机均可。

1.6 非目标（Non-goals）

为控制范围、防止需求蔓延，本 PRD 明确不包含以下内容：

不做官网内容发布 / CMS：无后台文章、FAQ、公告、帮助文档的发布与维护功能（前台介绍页为前端静态页）。

不做会员 / 付费体系：前台为单一免费用户角色，不涉及订阅、积分、商城。

不做独立运营数据看板：仅在后台「用户管理」中保留基础数据概览子功能，不建设专门的分析看板。

AI 识别模型（YOLOv8 训练、提示词模板优化等）的训练与调优细节不纳入本网站 PRD，作为后端服务依赖描述；模型训练本身仍属项目任务范围，见 8.1 里程碑。

不提供医疗诊断或治疗建议：所有分析仅供健康管理参考。

不做手机号注册、短信验证与邮件验证：本期采用用户名 + 密码注册，不依赖任何外部通知通道；忘记密码由管理员在后台重置（见 4.2 与 5.1.2）。

1.7 假设、约束与开放问题

假设（Assumptions）：

A1 部署规模为单机小规模：注册用户 ≤ 200、日新增记录 ≤ 2000 条，sqlite3 单文件可承载。

A2 多模态大模型 API 可在国内直连并稳定返回结构化 JSON，日均调用量在所选服务额度内。

A3 自建中餐菜品库覆盖 ≥ 300 道常见菜品，可满足演示与验收场景。（实际入库 351 道，但仅其中 10 类可被识别模型自动识别，其余需人工补录。）

A4 用户具备可拍照的移动设备，或可按 Ctrl+V 粘贴图片的桌面浏览器。

约束（Constraints）：

C1 项目周期与人力按任务书任务分解执行，不引入额外基础设施（不部署对象存储、消息队列、独立缓存）。

C2 sqlite3 为单写者模型，写并发存在上限，不适用于高并发生产场景。

C3 不采集精确称重数据，份量均为估算值；营养数据来源于外部成分表，非临床检验值。

C4 不提供医疗诊断、治疗或处方建议。

开放问题（Open Questions）：

Q1（已关闭）菜品库首期覆盖范围？结论：采用 DFoodTJ-Nutr 全部 351 道中餐菜品并已清洗入库；原建议的 300 道与分类构成仅为预估，实际以数据集口径为准。其中 10 类为模型可识别的高频试点。

Q2（已关闭）营养数据以 DFoodTJ-Nutr（351 道中餐，含每 100g 与每 ml 双口径）为准，不采用 USDA；USDA FoodData Central 仅完成资料盘点。份量口径为：营养值按每 100g 存储，份量基准（1 碗 / 1 份 / 1 个）先换算为克数再参与计算，首期仅 10 类有份量基准且标记为参考值（待人工校准）。

Q3 预警是否扩展浏览器通知？本期不做，仅以首页卡片与统计页标记呈现（见 4.9.1）。

Q4 是否支持多语言？本期不做，仅简体中文。

2. 用户角色与权限

2.1 前台：普通注册用户

表 2-1 前台角色与核心权限

| 角色 | 说明 | 核心权限 |
| --- | --- | --- |
| 普通注册用户 | 使用前台 WebApp 的最终消费者 | 注册/登录、维护个人健康档案、记录饮食、查看营养分析与趋势、接收建议与预警、管理个人账户与数据、导出个人数据、注销账号 |

前台不设「访客」系统角色。产品介绍首页（4.1）对未登录访问者开放浏览，但浏览行为不产生账户、不写入任何业务数据，因此不作为用例图中的参与者，也不在权限体系中单独定义。

前台数据按用户隔离：每位用户仅能访问自身的健康档案、饮食日志与统计数据。

2.2 后台：管理员（单一角色）

经范围评估，后台操作员规模小、无多角色分级管控的必要性，本期采用单一「管理员」角色，拥有后台全部管理权限。多角色（RBAC）分级作为未来扩展，本期不实现。后台由且仅由以下两个模块构成：

表 2-2 后台模块与管理员权限

| 模块 | 管理员权限 |
| --- | --- |
| 用户管理 | 查看用户列表、查看脱敏健康档案概览、重置密码、禁用/启用/删除用户账号、查看基础数据概览（子功能，非独立模块） |
| 食物营养数据库管理 | 菜品库、营养成分表、份量基准的增删改查；批量导入导出与对齐维护 |

2.3 权限矩阵

表 2-3 功能与角色权限矩阵

| 功能 | 普通注册用户 | 管理员 |
| --- | --- | --- |
| 浏览产品介绍首页 | 可 | 可 |
| 注册 / 登录 | 可 | 可（仅后台登录入口） |
| 维护健康档案 | 可（仅本人） | 不可编辑，仅可查看脱敏概览 |
| 创建 / 编辑 / 删除饮食记录 | 可（仅本人） | 不可 |
| 查看营养分析与趋势 | 可（仅本人） | 不可 |
| 查看建议与预警提示 | 可（仅本人） | 不可 |
| 导出数据 / 注销账号 | 可（仅本人） | 不可 |
| 用户列表查询与账号处置（含密码重置） | 不可 | 可 |
| 食物营养数据库维护 | 不可 | 可 |
| 基础数据概览 | 不可 | 可 |

2.4 数据隔离与越权防护

所有用户态接口在服务端从登录态解析 user_id，禁止接受前端传入的 user_id 作为查询条件。

数据访问层统一拼接 user_id 过滤条件，任何按主键读取的操作均需二次校验归属，越权访问返回 403。

后台接口与前台接口鉴权体系隔离，使用不同的 Token 签发域；后台 Token 失效时间更短（2 小时）。

3. 总体业务流程

3.1 前台主流程

前台记录链路按输入类型分为图像分支与文本分支，两支在「结构化结果确认」环节汇合，之后共用统一的落库、统计、预警与建议流程。

3.1.1 入口与分支判定

用户注册/登录后首次填写个人健康档案（身高、体重、性别、年龄、活动水平、健康目标）。进入记录页后，系统按输入类型进入不同分支：拍照上传、图片粘贴走图像分支；文本描述走文本分支。

3.1.2 图像记录分支

前端校验格式与大小（jpg/png，单张 ≤ 5MB，单次 ≤ 9 张），按 EXIF 方向纠偏并压缩至长边 1600px。

对人脸、订单小票等个人信息区域执行脱敏处理后再上传。

后端图像预处理（纠偏、缩放、增强），交由 YOLOv8 检测模型对 10 类核心菜品输出检测框（用于切分出一图中的多个菜品），同时由 YOLOv8-cls 分类模型输出前 3 个候选菜品（Top-3，MI-01 以此为准）。未命中核心类别时（检测为空）回退到分类模型 Top-1 作为候选（fallback）；仍无结果则返回空并引导人工补录。

规则层按 food_id 精确对齐食物营养库，结合三态重量来源（user_input 称重 / portion_reference 份量参考 / model_estimate 模型估算）确定每道菜的克数，输出整餐营养总量与子项清单；合计由规则层确定性累加，本期不调用大模型。

规则层按 food_id（非菜名模糊匹配）精确对齐食物营养数据库，计算热量与三大营养素；未收录菜品标记为待补充（从 351 类营养库中选择或人工录入）。

返回结构化结果（菜品、份量、营养、置信度），低置信项高亮提示。

3.1.3 文本记录分支

用户输入自然语言描述，如「午餐：一碗米饭、一份番茄炒蛋、一杯豆浆」。

多模态大模型将文本解析为结构化菜品列表与份量，跳过图像预处理与目标检测环节。

规则层对齐食物营养数据库，计算营养并返回结构化结果，后续与图像分支一致。

3.1.4 统一后段

用户在确认页修正识别结果（替换菜品、调整份量），确认后写入饮食日志。

系统按记录归属日（见 4.6.1）重算当日累计，并同步更新日/周/月统计。

触发一次预警判定（见 4.9.1），命中规则则写入预警记录并在首页卡片展示。

生成个性化饮食建议卡片，附数据依据并标注 AI 生成。

3.2 后台管理流程

管理员通过后台专用登录入口完成身份校验，进入管理控制台。

用户管理：查询用户列表、查看脱敏健康档案概览、重置用户密码、禁用/启用账号、删除账号（二次确认，见 5.1.3），查看基础数据概览。

食物营养数据库管理：维护菜品库、营养成分表与份量基准，支持 CSV 批量导入导出，导入时校验格式并反馈错误行；每次变更写入变更记录。

食物库变更即时影响前台识别与估算结果，操作需谨慎并保留可追溯记录。

3.3 异常与降级处理

各入口与链路的失败态统一按下表处理，避免出现「无响应」「白屏」或错误直接抛给用户的情况。

表 3-1 异常场景与降级策略

| 编号 | 异常场景 | 系统行为 | 用户可见提示 | 降级方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EX-01 | 图片格式非 jpg/png | 前端拦截，不上传 | 仅支持 JPG / PNG 格式，HEIC 请转存为 JPG 后重试 | 引导改用拍照入口或文本描述 |
| EX-02 | 单张图片超过 5MB | 前端自动压缩，压缩后仍超限则拦截 | 图片过大，请压缩后重试 | 提示改用文本描述 |
| EX-03 | 识别无结果（最高置信度 < 0.3） | 返回空结果并保留原图 | 未能识别出菜品，请手动添加或改用文字描述 | 直接转入手工录入 |
| EX-04 | 识别置信度介于 0.3 至 0.6 | 返回分类模型的前 3 个候选菜品 | 识别结果不确定，请选择正确菜品 | 人工从候选中选择或手动输入 |
| EX-05 | 大模型调用超时（> 8 秒） | 自动重试 1 次，仍失败则中断本次识别 | 识别较慢，可先手动记录 | 引导改用文本描述入口 |
| EX-06 | 大模型触发限流（HTTP 429） | 指数退避后重试 1 次 | 当前识别请求较多，请稍后重试 | 引导改用文本描述入口 |
| EX-07 | 大模型返回非法 JSON | 丢弃该次结果，走规则兜底（仅用检测候选 + 默认份量） | 部分营养数据为估算值，建议复核 | 标记为低置信，要求人工确认 |
| EX-08 | 网络中断 | 前端检测到离线 | 网络连接异常，请检查网络后重试 | 本地暂存草稿，恢复联网后提示继续 |
| EX-09 | 保存记录失败 | 事务回滚 | 保存失败，请重试 | 保留表单内容，不清空已填数据 |
| EX-10 | 数据导出失败 | 返回错误码并记录日志 | 导出失败，请重试 | 提供重试按钮 |
| EX-11 | 统计结果与日志不一致 | 每日校准任务重算当日统计 | 无（静默修复） | 以饮食日志明细为准重新聚合 |

4. 前台（用户端 WebApp）功能需求

以下每个模块按「需求编号与优先级 / 功能描述 / 用户故事 / 关键交互 / 验收标准」组织。

图 4-1 前台（用户端 WebApp）用例图

4.1 产品介绍首页（前端内置静态页）　FR-4.1　P2

功能描述：前端内置的单屏静态落地页，一屏内说明产品定位与使用方式，内容由前端写死，不经后台 CMS。

用户故事：作为潜在用户，我希望在首页一眼了解产品能做什么，以便决定是否注册使用。

关键交互：单屏展示一句话定位、三步使用流程与行动召唤（CTA：立即体验 / 注册），CTA 跳转注册/登录；不设多区块滚动内容。

验收标准：首页在 Chrome/Firefox/Safari/Edge 最新两版本正常渲染；移动端首屏完整可见、无错位；CTA 正确跳转注册/登录流程。注：未登录访问者可浏览，但页面不产生任何账户或业务数据。

4.2 注册登录与账户安全　FR-4.2　P0

功能描述：提供用户名注册、登录与登出；采用前后端分离鉴权（Bearer Token），全程 HTTPS 传输。本期不依赖短信或邮件通道，忘记密码由管理员在后台重置（见 5.1.2）。

用户故事：作为新用户，我希望用用户名和密码注册并安全登录，以便使用个人饮食记录功能。

关键交互：

注册：填写用户名（4–20 位字母、数字或下划线，全局唯一，注册后不可修改）与密码（≥ 8 位，含字母与数字）→ 提交即完成注册，无需验证码。

同意条款：注册时必须勾选《用户协议》与《隐私政策》；由于健康档案属敏感个人信息，还需单独勾选《敏感个人信息处理授权》（与前者分开、不得默认勾选），未勾选不可完成注册。

登录：用户名 + 密码校验，登录态在前后台各页面保持，登出清除会话。

忘记密码：登录页给出说明入口，提示「请联系管理员重置密码」，不提供自助找回。

验收标准：

密码以 bcrypt 加盐哈希存储，数据库中不出现明文或可逆密文。

用户名重复注册与密码错误均有明确提示；用户名唯一性由数据库唯一索引保证。

同一账号连续 5 次登录失败后锁定 15 分钟。

Token 有效期 7 天，支持滑动续期；未勾选条款时注册按钮不可提交。

管理员重置密码后，该用户既有登录态立即全部失效。

4.3 个人健康档案管理　FR-4.3　P0

功能描述：用户维护性别、身高、体重、年龄、活动水平（久坐/轻度/中度/高强度）与健康目标（减脂/增肌/控糖/维持），用于计算每日推荐摄入与预警阈值。

用户故事：作为用户，我希望填写个人身体数据与目标，以便系统据此给出个性化推荐与预警。

关键交互：

首次注册后进入引导页填写档案，可跳过（跳过后推荐值不可用，首页提示补全）。

后续可在「个人中心」中编辑（与数据导出、账号注销同页，见 4.10）；修改目标或体型后，推荐摄入与预警阈值实时重算。

验收标准：字段完整校验（身高 100–250cm、体重 30–200kg、年龄 12–100 岁）；与用户绑定并按用户隔离；保存后立即输出每日推荐热量与三大营养素目标区间。

4.3.1 推荐摄入与预警阈值计算规则

本节为营养分析与预警的正确性依据，所有计算在服务端进行，前端不得自行推算。

表 4-1 每日推荐摄入与预警阈值计算规则

| 项目 | 计算规则 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 基础代谢（BMR） | 男：10×体重(kg) + 6.25×身高(cm) − 5×年龄 + 5；女：10×体重 + 6.25×身高 − 5×年龄 − 161 | Mifflin-St Jeor 公式 |
| 每日总消耗（TDEE） | TDEE = BMR × 活动系数 | 久坐 1.2 / 轻度 1.375 / 中度 1.55 / 高强度 1.725 |
| 每日目标热量 | 减脂：TDEE × 0.85（且不低于 BMR × 1.1）；增肌：TDEE × 1.10；控糖、维持：TDEE × 1.00 | 减脂设下限保护，避免推荐值过低 |
| 三大营养素目标 | 减脂 蛋白 30% / 脂肪 25% / 碳水 45%；增肌 25% / 25% / 50%；控糖 25% / 30% / 45%；维持 20% / 30% / 50% | 按供能比折算克数：蛋白 4 kcal/g、碳水 4 kcal/g、脂肪 9 kcal/g |
| 热量预警阈值 | 当日累计 > 目标 × 110% 判为超标；< 目标 × 70% 且当前时间 ≥ 20:00 判为不足 | 以记录归属日累计，见 4.6.1 |
| 蛋白质预警阈值 | 当日累计 < 目标 × 70% 且当前时间 ≥ 20:00 判为不足 | 同上 |
| 碳水预警阈值 | 仅健康目标为「控糖」时生效：当日累计 > 目标 × 110% 判为超标 | 同上 |
| 单餐占比提示 | 单餐热量 > 日目标 × 50% 时给出提示 | 提示性质，不计入超标判定 |

边界处理：计算结果仅供参考；当 BMI < 18.5 或 > 30 时，在推荐值旁展示「建议咨询营养师或医生」的提示，不提供任何治疗性方案。

4.4 饮食记录　FR-4.4　P0

功能描述：支持三种记录入口——拍照上传、图片粘贴（剪贴板）、文本描述。系统识别菜品名称与份量，结果可人工修正（替换菜品、调整份量）。

用户故事：作为用户，我希望拍照或描述一顿饭，系统自动识别菜品和份量，以便几秒内完成记录。

关键交互：

拍照/粘贴：上传图片 → 校验格式与大小 → 展示识别结果（菜品 + 份量 + 置信度）。

格式限制：仅支持 JPG / PNG，单张 ≤ 5MB，单次最多 9 张；不支持 HEIC，遇到 HEIC 时提示转为 JPG 或改用拍照入口。

低置信处理：置信度 0.3–0.6 时展示前 3 个候选菜品供选择；< 0.3 时转入手工录入。

文本：输入「午餐：一碗米饭、一份番茄炒蛋」→ 解析为结构化菜品列表。

修正：逐条替换菜品、调整份量（按克或按份）；低置信项高亮提示。

确认后写入饮食日志并返回当日小结。

验收标准：

三种入口均可产出结构化记录；识别结果支持修正并落库。

单次记录端到端响应 P95 ≤ 5 秒（MI-03）；完成一次记录的最少必要交互步数 ≤ 4 步。

图片上传前完成人脸、订单小票等个人信息脱敏（脱敏不可由用户关闭）。

格式或大小不合规时按表 3-1 的 EX-01、EX-02 处理，不出现无提示失败。

4.5 营养分析　FR-4.5　P0

功能描述：对每条记录查询食物成分数据库，计算热量、蛋白质、脂肪、碳水化合物。对一盘多菜品餐食，由检测模型切分出各菜品区域、分类模型给出候选，规则层按 food_id 与三态重量计算后输出整餐营养总量与子项清单（大模型未接入时按此确定性链路执行）；子项拆分作为结果展示，不作为独立流水线节点（与任务书 2.2 的拆分估算要求一致）。成分无法确认时给出置信提示并支持手动补充。

用户故事：作为用户，我希望看到这顿饭的营养构成，以便了解吃了多少热量与营养素。

关键交互：

记录确认后展示营养明细：整餐总量 + 各菜品子项分解。

子项按检测框顺序展示，标注重量数值与重量来源（称重 / 份量参考 / 估算），并给出单项营养。

未收录或低置信菜品标注「估算，建议复核」，并允许手动补充克数与营养。

验收标准：

营养数值与数据库对齐，同一菜品同一份量重复计算结果稳定一致。

热量估算偏差 ≤ 15%（口径见 MI-02）。

未收录/低置信菜品可手动补充并计入整餐合计。

4.6 摄入统计与趋势　FR-4.6　P1

功能描述：按日/周/月汇总摄入数据，生成趋势图表（热量、三大营养素），并与每日推荐摄入对比，超标/不足时按 4.9.1 生成预警。

用户故事：作为用户，我希望看到本周热量与营养素趋势，以便判断目标完成度。

关键交互：

切换日/周/月视图；图表展示实际摄入与推荐目标两条数据。

超标/不足以颜色与图标提示，并给出简要文字说明。

点击图表中的某一天可跳转到该日日志明细。

4.6.1 日期归属与时区规则

统计日以用户健康档案所在时区为准，默认 Asia/Shanghai；日界为当地 00:00。

每条记录以 eaten_at 换算到用户时区后落一个 record_date（归属日），统计一律按 record_date 聚合，避免跨天边界反复换算。

用户可在记录详情手工修改归属日期（仅限过去 7 日内），修改后当日与跨日统计同步重算。

验收标准：统计报表数据一致率 100%（MI-04）；日/周/月视图可正确切换；跨 00:00 的记录归属符合本节规则。

4.7 个性化饮食建议　FR-4.7　P1

功能描述：大模型结合当日摄入、健康目标与历史习惯生成简明建议，附数据依据，避免空泛表述；显著标识为 AI 生成内容。

用户故事：作为用户，我希望获得「今天该吃什么/少吃什么」的可执行建议，以便改进饮食。

关键交互：

每次记录确认后生成建议卡片，含依据，例如「蛋白质缺口 20g，建议加一份鸡胸肉（约 100g，31g 蛋白）」。

冷启动：无历史记录时，仅基于当日摄入与健康档案生成；有历史时取最近 7 日数据参与分析。

建议区显著标注「AI 生成，仅供参考」，并提供免责说明入口。

验收标准：建议必须包含可追溯的数据依据（缺口值、目标值或对比值），不得出现无依据的泛化表述；AI 生成内容按要求显著标识。

4.8 饮食日志与历史　FR-4.8　P0

功能描述：以时间线列表展示历史饮食记录，支持按日期查看某日明细、编辑或删除。

用户故事：作为用户，我希望回看过去吃了什么，以便复盘与修正。

关键交互：

列表默认分页（每页 20 条），顶部提供日期选择器快速跳转（不实现月历组件）。

点击进入当日记录明细，可编辑或删除单条（删除需二次确认）。

空状态：无记录时展示引导图与「去记录」按钮。

验收标准：日志按用户隔离；编辑/删除后当日及跨日统计、趋势、预警状态同步更新。

4.9 预警提示　FR-4.9　P1

功能描述：记录确认后按规则生成预警，以首页预警卡片与统计页标记两种方式呈现。不设独立消息中心、不做归档，也不提供浏览器推送、邮件或短信通知。

用户故事：作为用户，我希望打开首页就知道今天是否超标，以便及时调整。

关键交互：

预警生成后展示在首页顶部「今日预警」卡片中，最多同时展示 2 条，按严重程度排序。

统计页在对应指标旁打「超标 / 不足」标记，点击展开提示文案与计算依据。

单条预警可标记为已读，已读后不再出现在首页卡片；次日按规则重新生成。

4.9.1 预警规则与触发时机

触发时机：仅在每次记录确认并落库后判定一次（不设定时任务）。频控：同一规则在同一自然日最多生成 1 条，按「规则编号 + record_date」去重。渠道：仅首页卡片与统计页标记。

表 4-2 预警规则表

| 规则编号 | 触发条件 | 提示文案示例 | 频控 |
| --- | --- | --- | --- |
| AL-01 热量超标 | 当日累计热量 > 目标 × 110% | 今日热量已达目标的 118%，超出约 210 kcal | 同一自然日至多 1 条 |
| AL-02 热量不足 | 当日累计热量 < 目标 × 70%，且当前时间 ≥ 20:00 | 今日摄入仅达目标的 62%，如有需要可适当补充 | 同一自然日至多 1 条 |
| AL-03 蛋白质不足 | 当日蛋白质 < 目标 × 70%，且当前时间 ≥ 20:00 | 蛋白质缺口约 20g，可加一份鸡胸肉（约 100g） | 同一自然日至多 1 条 |
| AL-04 碳水超标 | 仅控糖目标生效：当日碳水 > 目标 × 110% | 今日碳水已达目标的 115%，建议减少主食份量 | 同一自然日至多 1 条 |
| AL-05 单餐占比过高 | 单餐热量 > 日目标 × 50% | 这一餐已占今日热量目标的 56%，下一餐建议清淡 | 同一自然日至多 1 条 |

验收标准：预警规则基于健康档案与推荐摄入正确计算（依据表 4-1）；同一规则同日不重复生成；预警内容与当日日志可相互验证；已读状态仅在当日有效。

4.10 个人中心　FR-4.10　P1

功能描述：与健康档案同页承载账户安全与个人数据管理，不单设「设置」页。页面因承载 FR-4.3 的档案编辑整体列为 P0，本节所述修改密码、数据导出、账号注销三块为 P1。

用户故事：作为用户，我希望在一个页面里管理账户与数据，以便掌控个人健康信息。

关键交互：

修改密码：需校验原密码；修改成功后除当前会话外的登录态全部失效。

数据导出：导出为 CSV（本期不支持 JSON 及其他格式），内容包含饮食记录、菜品明细、营养数据与健康档案；不包含原始图片文件。

账号注销：二次确认 → 明确告知「删除后不可恢复」并引导先导出数据 → 确认后即时物理删除账号及其健康档案、饮食记录、营养数据与预警记录。

脱敏与隐私：图片脱敏为强制安全措施，不提供关闭开关。

验收标准：导出数据完整且仅含本人数据；注销后账号立即失效、关联业务数据被物理删除，仅保留不含个人信息的审计元数据（见 5.1.3）；敏感字段按隐私策略处理。

5. 后台管理系统功能需求

后台由「用户管理」与「食物营养数据库管理」两个模块构成，均由单一管理员角色使用，用例图见图 5-1。

图 5-1 后台管理系统用例图

5.1 用户管理　FR-5.1　P1

功能描述：管理员查询与处置前台用户账号，并查看基础数据概览。

5.1.1 用户列表与详情

列表分页展示（每页 20 条），支持按用户名、注册时间区间、账号状态筛选。

脱敏健康档案概览在列表行内展开查看（身高、体重仅显示区间，如 170–175cm；健康目标显示原文；不展示可识别到个人的敏感组合），不单设详情页。

5.1.2 账号处置

禁用/启用：修改账号状态，禁用后该用户无法登录，历史数据保留。

重置密码：用户忘记密码时，管理员为其设置临时密码；重置后该用户既有登录态全部失效，并提示其登录后自行修改。

删除：二次确认后执行物理删除，账号及其业务数据一并清除，不可恢复。

5.1.3 删除语义与审计

本期采用物理删除（硬删）。为兼顾可追溯性，删除动作写入审计日志，但审计日志仅保留操作元数据——账号标识的哈希值、操作人、操作时间、操作类型，不保留任何原始个人信息。

5.1.4 基础数据概览（子功能）

展示用户总数、累计记录数、今日活跃用户数、7 日活跃用户数。

活跃口径见 6.5 埋点与数据口径，此处不重复定义。

本项为用户管理的子功能，不构成独立模块，也不建设专门分析看板。

验收标准：列表分页与筛选正确；禁用后目标用户立即无法登录；删除后数据不可检索且审计日志可查；概览数值与数据库统计一致。

5.2 食物营养数据库管理　FR-5.2　P0

功能描述：维护菜品库、营养成分表与份量基准，为前台识别与估算提供数据基础。

关键交互与要求：

菜品 CRUD：新增/编辑/删除菜品，维护名称、分类、单位份量（如 1 碗 / 100g）、单位份量对应克数，并关联营养成分记录。

营养成分维护：维护热量、蛋白质、脂肪、碳水四项核心字段，支持按 100g 基准录入后自动换算。

批量导入导出：在食物库列表页提供 CSV 模板下载与导入导出按钮（不单设页面）；导入前校验字段完整性与数值合法性，逐行反馈错误原因，允许部分成功并列出失败行。

变更留痕：每次新增/修改/删除记录操作人、时间与变更前后值摘要。

验收标准：菜品新增后前台立即可检索并参与估算；导入非法数据被拦截且有明确错误行提示；删除被引用中的菜品时给出影响提示，不静默删除。

6. 非功能需求

6.1 性能

表 6-1 性能指标

| 项目 | 目标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 单次记录端到端响应 | P95 ≤ 5 秒 | 同 MI-03，含多模态大模型 API 调用 |
| 统计接口响应 | P95 ≤ 1 秒 | 日/周/月统计查询 |
| 页面首屏加载 | ≤ 3 秒 | 4G 网络环境下首次访问 |
| 并发能力 | 50 并发提交，错误率 < 1% | 以压测工具模拟，覆盖识别与保存两类请求 |
| 大模型调用容错 | 超时 8 秒、重试 1 次 | 超限按表 3-1 降级 |

6.2 安全与隐私

传输安全：全站 HTTPS，禁止明文 HTTP 访问业务接口。

密码安全：bcrypt 加盐哈希存储，不可逆。

数据存储加密：健康档案中的身高、体重、年龄、健康目标 4 个字段采用列级 AES-GCM 加密存储，密钥通过环境变量注入，不写入代码库；sqlite3 无原生透明加密能力，不采用整库加密方案，部署环境另以磁盘/卷加密作为补充。

图片脱敏：调用多模态大模型 API 前，对人脸、订单小票等个人信息区域强制脱敏，该措施不可由用户关闭。

越权防护：见 2.4；所有列表与详情接口强制按归属过滤。

前后台鉴权隔离：后台使用独立登录入口与独立 Token 签发域。

敏感个人信息：注册时需单独同意（见 4.2），并提供数据导出与账号注销能力。

6.3 兼容性

WebApp 在 Chrome、Firefox、Safari、Edge 的最新两个版本正常运行。

响应式设计，适配 PC 端与移动端浏览器；移动端首屏可见核心操作入口。

图片粘贴入口在浏览器不支持剪贴板读图时给出明确引导，不隐藏、不静默失效（见 4.4）。

6.4 合规

AI 生成内容以显著方式标识，依据《互联网信息服务深度合成管理规定》与《生成式人工智能服务管理暂行办法》。

个人信息处理遵循《中华人民共和国个人信息保护法》：健康档案与饮食照片属敏感个人信息，取得单独同意；遵循最小必要原则；提供查阅、复制、导出与删除（注销）能力。

数据安全遵循《中华人民共和国数据安全法》：不将健康数据用于服务以外用途，不向第三方提供。

内容含免责声明：营养分析与建议由 AI 自动生成，仅供健康管理参考，不构成医疗诊断或治疗建议；慢病人群应在医生或营养师指导下调整饮食。

6.5 埋点与数据口径

为支撑后台概览与效果评估，定义以下事件与指标口径，避免同名指标出现多种解释。

表 6-2 关键指标口径与埋点事件

| 指标 / 事件 | 定义 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 今日活跃用户数 | 当日至少有 1 次「记录确认落库」行为的去重用户数 | 后台数据概览 |
| 7 日活跃用户数 | 最近 7 个自然日内至少完成 1 次记录确认的去重用户数 | 后台数据概览 |
| 记录完成率 | 确认落库的记录数 ÷ 发起识别请求次数 | 评估识别链路可用性 |
| 人工修正率 | 发生菜品替换或份量调整的记录数 ÷ 确认落库记录数 | 评估识别准确度，辅助模型迭代 |
| record_submit（事件） | 记录确认落库，属性含 source（image / image_paste / text） | 入口使用分布分析 |
| record_edit（事件） | 用户修正识别结果，属性含修改项类型 | badcase 分析 |
| alert_view（事件） | 用户在首页预警卡片查看预警 | 预警触达效果 |
| export_success（事件） | 用户完成数据导出 | 合规能力使用情况 |

7. 系统架构与技术方案

7.1 架构概览

采用前后端分离的 B/S 架构。前台（用户端 WebApp）与后台（管理系统）为同系统两套入口，共享同一后端服务与数据层，鉴权体系相互隔离：

前端（Web 客户端）：拍照上传、描述输入、识别结果确认与修正、日志与趋势图表、健康档案与个人中心、后台管理界面；响应式适配 PC/移动端。

后端（服务端）：用户认证、图像预处理与食物识别、营养数据库查询、大模型分析与建议、统计预警、数据存储；基于 LangGraph 编排识别—查询—分析—预警流程。

数据库：sqlite3 存储用户、健康档案、饮食日志、营养成分与统计数据；食物检测模型与营养表随服务部署。

图片存储：原始与压缩后的饮食图片存放于服务器本地文件系统，路径为 uploads/{user_id}/{yyyyMM}/{uuid}.jpg，数据库仅保存相对路径；不将图片以 BLOB 存入 sqlite3，避免库文件膨胀。存储层做接口抽象，后续可替换为对象存储。

图片保留策略：图片随记录删除而删除；账号注销时一并清除该用户 uploads 目录。

7.1.1 AI 能力分工

识别链路中各环节的承担方必须明确，避免把只能输出检测框的视觉模型与承担语义理解的大模型混为一谈。

表 7-1 识别与分析链路的能力分工

| 环节 | 承担方 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图像预处理 | OpenCV / PIL | 原始图片 | 纠偏、压缩后的标准图 |
| 菜品检测（10 类核心菜品） | YOLOv8 | 标准图 | 候选菜品列表 + 检测框 + 检测置信度；未命中则不返回候选 |
| 菜品分类（Top-3 候选） | YOLOv8-cls | 标准图（整图或检测裁剪区域） | 前 3 个候选菜品 + 概率；MI-01 的 Top-3 口径以此为准 |
| 整餐估算与子项拆分 | 规则层 + 食物营养库（本期）；大模型接入后改为「大模型出份量、规则层核算」 | food_id + 三态重量（称重 / 份量参考 / 模型估算） | 整餐营养总量 + 子项清单（菜品名、重量与重量来源、单项营养）；本期由规则层确定性计算 |
| 文本结构化 | 多模态大模型 | 自然语言描述 | 菜品列表 + 份量 |
| 营养对齐与计算 | 规则层 + 食物营养库 | food_id + 重量（g） | 热量、蛋白质、脂肪、碳水化合物、膳食纤维（按 food_id 精确查询，不做菜名模糊匹配） |
| 建议生成 | 多模态大模型 | 当日摄入 + 健康档案 + 近 7 日历史 | 建议文本 + 数据依据 |

检测范围说明：本期实际落地 10 类高频菜品（取自 DFoodTJ-Rec 数据集，括号为营养库 food_id）——米饭（0）、馒头（22）、饺子（70）、红烧肉（83）、青椒肉丝（37）、西红柿炒鸡蛋（40）、清蒸鲈鱼（66）、麻婆豆腐（82）、蚝油西兰花（136）、冬瓜汤（74）；原拟清单中的面条、宫保鸡丁、炒青菜、紫菜蛋花汤、苹果未纳入本期试点。数据规模：分类数据集每类 400 训练 / 50 验证 / 50 测试（8:1:1，取自 DFoodTJ-Rec 官方划分，合计 5000 张真实照片）；检测数据集因缺少真实多菜品标注，采用单菜品图合成生成 1600 训练 / 200 验证 / 200 测试（8:1:1，合计 2000 张），其真实域表现见 9.2。其余 341 类菜品不要求检测框，由用户从 351 类营养库人工补录，这也是 MI-01 只在这 10 类上评测的原因。

7.2 技术栈

表 7-2 技术选型

| 技术模块 | 技术选型 | 主要功能 |
| --- | --- | --- |
| 开发语言 | Python 3.12+ | 后端开发与算法实现 |
| 大语言模型 | 多模态大模型 API（国内直连，OpenAI 兼容） | 菜品理解、份量估算、整餐营养估算、饮食建议（本期未接入，相关环节按规则层降级执行） |
| 视觉模型 | PyTorch + YOLOv8（检测）+ YOLOv8-cls（分类） | 菜品目标检测（一图多菜切分）与 Top-3 候选分类 |
| 图像处理 | OpenCV / PIL | 图像压缩、EXIF 纠偏、预处理、脱敏 |
| Agent 框架 | LangGraph | 识别—查询—分析—预警流程编排 |
| 营养数据 | DFoodTJ-Nutr density.xlsx（351 道中餐，Aqua-Calc / Mint Health 口径） | 热量与三大营养素、膳食纤维查询对齐；USDA FDC 仅资料盘点，本期未采用 |
| 后端服务 | FastAPI | RESTful API 与异步任务 |
| 前端框架 | React | Web 界面开发 |
| UI 组件库 | TailwindCSS / Ant Design | 界面组件 |
| 数据库 | sqlite3 | 数据持久化 |
| 加密 | Python cryptography（AES-GCM） | 健康档案敏感字段列级加密 |

7.3 接口契约摘要

7.3.1 通用约定

统一前缀：所有接口以 /api/v1 开头，便于后续演进。

鉴权方式：请求头 Authorization: Bearer <token>；前台与后台 Token 不可互用。

统一响应结构：{"code": 0, "message": "ok", "data": {...}}；code 为 0 表示成功，非 0 表示失败。

错误码区间：1xxx 参数错误、2xxx 鉴权与权限、3xxx 业务规则冲突、4xxx 上游依赖（大模型）异常、5xxx 系统内部错误。

分页参数：page（从 1 开始）、page_size（默认 20，上限 100）；分页响应 data 为 {"page","page_size","total","items"}。

图片上传独立接口，走 multipart/form-data，服务端校验类型与大小后再返回资源标识。

7.3.2 接口清单

表 7-3 接口清单（示例）

| 分组 | 方法与路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 认证 | POST /api/v1/auth/register；POST /api/v1/auth/login；POST /api/v1/auth/logout；GET /api/v1/auth/me | 注册、登录、登出、当前用户 |
| 健康档案 | GET /api/v1/profile；PUT /api/v1/profile | 读取/更新个人健康档案，含推荐摄入计算结果 |
| 上传 | POST /api/v1/uploads | 上传单张图片，返回 asset_id 与访问路径 |
| 识别 | POST /api/v1/records/analyze | 传入 asset_id 列表或文本，返回结构化识别结果，不落库 |
| 记录 | POST /api/v1/records；GET /api/v1/records；GET /api/v1/records/{id}；PUT /api/v1/records/{id}；DELETE /api/v1/records/{id} | 确认落库、分页查询、详情、编辑、删除 |
| 统计 | GET /api/v1/stats?range=day¦week¦month&date= | 摄入统计与趋势 |
| 建议 | GET /api/v1/advice?date= | 个性化饮食建议 |
| 预警 | GET /api/v1/alerts?date=；PUT /api/v1/alerts/{id}/read | 当日预警列表与已读标记 |
| 账户 | PUT /api/v1/account/password；GET /api/v1/export?format=csv；DELETE /api/v1/account | 修改密码、导出 CSV、注销账号 |
| 后台-认证 | POST /api/v1/admin/auth/login | 后台独立登录入口 |
| 后台-用户 | GET /api/v1/admin/users；PATCH /api/v1/admin/users/{id}/status；PUT /api/v1/admin/users/{id}/password；DELETE /api/v1/admin/users/{id}；GET /api/v1/admin/overview | 列表分页查询、启用禁用、重置密码、删除、数据概览 |
| 后台-食物库 | GET /api/v1/admin/foods；POST /api/v1/admin/foods；PUT /api/v1/admin/foods/{id}；DELETE /api/v1/admin/foods/{id}；POST /api/v1/admin/foods/import；GET /api/v1/admin/foods/export | 菜品 CRUD、批量导入导出 |

7.4 数据字典

以下为核心实体的关键字段定义，可作为数据库设计文档的输入；未列出的审计字段（created_at / updated_at）默认存在于所有业务表。

表 7-4 核心数据实体与字段

| 实体 | 字段 | 类型 | 必填 | 说明与枚举 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| User | id | INTEGER PK | 是 | 自增主键 |
| User | username | TEXT | 是 | 登录账号，4–20 位，全局唯一，不可修改 |
| User | password_hash | TEXT | 是 | bcrypt 加盐哈希 |
| User | status | TEXT | 是 | active / disabled / deleted |
| User | last_login_at | DATETIME | 否 | 最近登录时间 |
| Profile | user_id | INTEGER FK | 是 | 与 User 一对一 |
| Profile | gender | TEXT | 是 | male / female（用于 BMR 公式） |
| Profile | height_cm | DECIMAL(5,1) | 是 | 加密存储；范围 100–250 |
| Profile | weight_kg | DECIMAL(5,1) | 是 | 加密存储；范围 30–200 |
| Profile | age | INTEGER | 是 | 加密存储；范围 12–100 |
| Profile | activity_level | TEXT | 是 | sedentary / light / moderate / active |
| Profile | goal | TEXT | 是 | lose_fat / gain_muscle / control_sugar / maintain（加密存储） |
| Profile | target_kcal | DECIMAL(6,1) | 否 | 按表 4-1 计算的缓存值 |
| Profile | target_protein_g | DECIMAL(5,1) | 否 | 同上 |
| Profile | target_fat_g | DECIMAL(5,1) | 否 | 同上 |
| Profile | target_carb_g | DECIMAL(5,1) | 否 | 同上 |
| MealRecord | user_id | INTEGER FK | 是 | 归属用户 |
| MealRecord | eaten_at | DATETIME | 是 | 实际进食时间 |
| MealRecord | record_date | DATE | 是 | 按用户时区换算后的归属日，统计以此为准 |
| MealRecord | meal_type | TEXT | 是 | breakfast / lunch / dinner / snack |
| MealRecord | source | TEXT | 是 | image / image_paste / text |
| MealRecord | image_path | TEXT | 否 | 相对路径，文本记录为空 |
| MealRecord | total_kcal 等四项 | DECIMAL(7,1) | 是 | 整餐热量、蛋白质、脂肪、碳水合计（4 个字段） |
| MealItem | record_id | INTEGER FK | 是 | 所属记录 |
| MealItem | food_id | INTEGER FK | 否 | 取自 DFoodTJ 营养库 0–350；未收录菜品为空 |
| MealItem | food_name | TEXT | 是 | 识别或用户输入的菜品名 |
| MealItem | amount | DECIMAL(6,1) | 是 | 份量数值 |
| MealItem | unit | TEXT | 是 | g / serving |
| MealItem | weight_source | TEXT | 是 | 重量来源：user_input（称重）/ portion_reference（份量参考）/ model_estimate（模型估算，须标注非称重） |
| MealItem | confidence | DECIMAL(3,2) | 否 | 识别置信度 0–1，手工录入为空 |
| MealItem | is_manual | BOOLEAN | 是 | 是否人工录入或修正 |
| MealItem | kcal 等四项 | DECIMAL(7,1) | 是 | 该菜品的热量、蛋白质、脂肪、碳水（4 个字段） |
| Food | id | INTEGER PK | 是 | 对应 DFoodTJ 营养库 food_id（0–350），与 MealItem.food_id 关联 |
| Food | name | TEXT | 是 | 菜品名称 |
| Food | category | TEXT | 是 | 主食 / 荤菜 / 素菜 / 汤品 / 水果 / 其他（DFoodTJ 未标注，需后台补录） |
| Food | serving_unit | TEXT | 是 | 份量基准单位，如 碗 / 份 / 100g |
| Food | serving_gram | DECIMAL(6,1) | 是 | 1 个基准单位对应克数（首期仅 10 类有值，且标记为参考值，待人工校准） |
| Food | kcal_per_100g 等四项 | DECIMAL(7,2) | 是 | 每 100g 营养基准 |
| Food | source | TEXT | 是 | dfoodtj / usda / self（本期数据全部为 dfoodtj） |
| Food | density_g_ml | DECIMAL(5,2) | 否 | 食物整体密度，供体积估重路径使用（DFoodTJ 提供） |
| Advice | user_id、date | INTEGER / DATE | 是 | 建议归属用户与日期 |
| Advice | content | TEXT | 是 | 建议正文 |
| Advice | evidence | TEXT(JSON) | 是 | 数据依据（缺口值、目标值等） |
| Alert | user_id、type | INTEGER / TEXT | 是 | kcal_over / kcal_under / protein_under / carb_over / meal_ratio |
| Alert | record_id | INTEGER FK | 是 | 触发该预警的记录 |
| Alert | is_read | BOOLEAN | 是 | 已读标记，默认 false；仅当日有效，不继承到次日 |
| AdminAuditLog | operator、action | TEXT | 是 | 操作人与操作类型 |
| AdminAuditLog | target_hash | TEXT | 是 | 目标账号标识的哈希值，不含原始个人信息 |
| AdminAuditLog | target_type | TEXT | 是 | user / food |
| AdminAuditLog | detail | TEXT | 否 | 变更摘要（不写入个人信息） |

7.5 页面清单与信息架构

表 7-5 页面清单与路由

| 端 | 页面 | 路由 | 主要元素 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前台 | 产品介绍首页 | / | 单屏：定位语、三步流程、CTA | P2 |
| 前台 | 注册 | /register | 用户名、密码、协议勾选 | P0 |
| 前台 | 登录 | /login | 用户名、密码、忘记密码说明 | P0 |
| 前台 | 首次建档引导 | /onboarding | 性别、身高、体重、年龄、活动水平、目标 | P0 |
| 前台 | 记录页 | /record | 拍照、粘贴、文本输入三入口 | P0 |
| 前台 | 识别结果确认页 | /record/confirm | 菜品列表、份量调整、候选替换、营养预览 | P0 |
| 前台 | 营养分析 | /analysis | 整餐总量、子项分解、手动补充 | P0 |
| 前台 | 趋势统计 | /trends | 日/周/月切换、实际 vs 目标图表 | P1 |
| 前台 | 饮食日志 | /logs | 日期选择器、列表、分页 | P0 |
| 前台 | 日志详情 | /logs/:date | 当日记录明细、编辑、删除 | P0 |
| 前台 | 个人中心 | /profile | 健康档案编辑、改密码、导出、注销 | P0 |
| 后台 | 后台登录 | /admin/login | 账号、密码 | P1 |
| 后台 | 用户列表 | /admin/users | 筛选、分页、状态、行内展开概览、账号操作 | P1 |
| 后台 | 食物库列表 | /admin/foods | 搜索、分页、CRUD 入口、导入导出按钮 | P0 |
| 后台 | 食物编辑 | /admin/foods/:id | 名称、分类、份量基准、营养成分 | P0 |

8. 项目里程碑与验收标准

8.1 里程碑

阶段划分沿用任务书任务分解，并补充各阶段的退出标准（Exit Criteria），避免阶段交付物「交付了但不可用」。

表 8-1 里程碑与阶段退出标准

| 阶段 | 任务 | 主要交付物 | 阶段退出标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求分析与系统设计 | 需求文档、架构设计图、数据库设计 | PRD 通过评审；表 7-4 对应表结构定稿 |
| 2 | 食物数据集与营养库构建 | 菜品图片数据集、营养成分表、标注文件 | 营养库 351 类清洗入库（DFoodTJ-Nutr，每 100g 口径）；分类数据集 10 类 × 500 张真实照片完成（8:1:1）；检测数据集为合成数据 2000 张（8:1:1）——真实多菜品标注数据缺失，列为风险项，需人工标注 ≥ 200 张后形成真实验收基准 |
| 3 | 食物识别模型训练与调优 | YOLOv8 模型、评测记录 | MI-01 达标：分类模型 Top-3 = 99.6%（500 张真实照片）。检测模型合成域 mAP@0.5 = 0.890；真实域检出率 93.8%、主框类别正确率 79.6%，据此确定：检测仅用于菜品切分，类别以分类模型为准 |
| 4 | 营养分析与预警链路开发 | 营养查询代码、分析建议代码、预警规则实现 | 营养查询、整餐计算与 AL-01~AL-05 预警链路完成并单测通过；MI-02 需称重真值与已校准份量基准，本期份量为参考值（reference_only），列为待验收项，校准后重测 |
| 5 | WebApp 需求与原型 | UI/UX 设计、原型图 | 表 7-5 中 P0 页面原型走查通过 |
| 6 | 后端 API 服务开发 | FastAPI 代码、API 文档 | 表 7-3 接口全部联调通过 |
| 7 | 前端 Web 界面开发 | React 前端、记录与图表组件 | P0 页面全部可用，P1 页面进入联调 |
| 8 | 系统集成与联调 | 完整 WebApp、部署文档 | MI-03 达标（P95 ≤ 5 秒） |
| 9 | 系统测试与优化 | 测试报告、评测记录、优化版本 | MI-01 至 MI-05 全部达标 |
| 10 | 文档与答辩 | 项目文档、演示 PPT、说明 | 材料齐备，演示脚本可完整跑通 |

8.2 验收标准

量化指标以 1.4.3 表 1-2 为唯一口径（MI-01 至 MI-05），本节不再重复数值，仅列功能与合规侧的可判定项：

前台核心闭环可用：注册登录 → 建档 → 拍照或文本记录 → 确认修正 → 营养分析 → 日志与趋势，全流程无阻断。

三种记录入口均可产出结构化记录；异常场景按表 3-1 给出明确提示与降级路径。

预警按表 4-2 的规则与频控正确生成，且与当日日志可相互验证。

后台两个模块（用户管理、食物营养数据库管理）闭环可用；管理员登录、禁用、删除、导入校验均通过。

合规项：AI 生成内容显著标识；注册环节存在《用户协议》《隐私政策》与敏感个人信息单独同意；提供数据导出与账号注销。

安全项：密码为哈希存储；健康档案 4 个敏感字段在数据库中为密文；图片脱敏强制生效。

9. 风险与依赖

9.1 风险

识别与估算的固有误差：中餐混合菜品、隐含配料（油/糖/酱料）与份量估算存在固有误差；识别受菜品库覆盖限制，未收录菜品需人工修正。

硬删除不可恢复：本期账号删除采用物理删除（见 5.1.3），误删无法挽回；产品侧通过二次确认与「先导出」提示降低风险，运营侧要求删除前核对账号标识。

自助找回缺失：本期不提供自助找回密码，用户忘记密码须联系管理员重置，管理员不在线时无法自行恢复。该限制写入用户协议并在登录页明示。

规模上限：sqlite3 单写者模型，写并发为瓶颈；用户量增长后需迁移至支持并发的数据库。

识别准确度与交互的耦合：低置信时依赖用户从候选中选择，若用户放弃选择，将拉低数据质量，需在 UI 上明确提示。

9.2 依赖

多模态大模型 API：依赖其可用性、限流策略与返回格式稳定性，已设计 8 秒超时 + 重试 1 次与规则兜底（表 3-1）。

账号恢复通道：本期不依赖任何短信或邮件服务，注册与登录无外部通道依赖；代价是不提供自助找回，需部署文档中说明管理员重置流程。

外部食物成分数据：本期实际采用 DFoodTJ-Nutr（density.xlsx，351 道中餐菜品，来源为 Aqua-Calc 与 Mint Health 公开数据），已按「每 100g」口径清洗入库；USDA FoodData Central 已完成资料盘点但未采用（西餐为主、英文条目，与中餐成品菜映射成本高，见 Q2 结论）。

YOLOv8 与 PyTorch：依赖其版本兼容性与 CPU 推理性能，若部署环境无 GPU，需评估单次推理耗时是否满足 MI-03。（实测：CPU 环境下检测 P95 59.2 ms、分类 P95 21.0 ms，远低于 5 秒上限。）

附录

附录 A 图示索引

表 A-1 图示索引

| 编号 | 图名 | 所在章节 |
| --- | --- | --- |
| 图 4-1 | 前台（用户端 WebApp）用例图 | 第 4 章 |
| 图 5-1 | 后台管理系统用例图 | 第 5 章 |

附录 B 术语表

表 B-1 术语表

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| Top-3 准确率 | 识别结果前 3 名候选中包含正确菜品的比例，口径见 MI-01 |
| 核心检测菜品（10 类） | 模型覆盖的 10 类高频菜品：米饭、馒头、饺子、红烧肉、青椒肉丝、西红柿炒鸡蛋、清蒸鲈鱼、麻婆豆腐、蚝油西兰花、冬瓜汤；清单见表 7-1 说明，其余 341 类由人工补录 |
| 三态重量来源 | user_input（用户称重）/ portion_reference（份量参考）/ model_estimate（模型估算）；估算值不得表述为称重值，检测框面积不得直接换算为重量 |
| 合成检测数据 | 由单菜品图拼贴生成的多菜品训练图像，真值框来自粘贴坐标；用于缺少真实标注时的替代方案，其指标为合成域上限，不代表真实多菜品照片性能 |
| 份量基准 | 某菜品的单位份量（如「1 碗」「100g」）及其对应克数与热量 |
| 整餐估算与子项拆分 | 由多模态大模型对一盘多菜品餐食一次性输出整餐营养总量与子项清单，替代独立拆分节点 |
| 记录归属日（record_date） | 记录按用户时区换算后所属的自然日，一切统计以此为准 |
| LangGraph | 用于编排多步识别—查询—分析—预警流程的 Agent 框架 |
| 列级加密 | 对指定字段单独加密后存入数据库，密钥与数据分离管理 |
| RBAC | 基于角色的访问控制（本期未实现，列为未来扩展） |
| P0 / P1 / P2 | 需求优先级，定义见 1.4.4 |

附录 C 参考文档

表 C-1 参考文档

| 文档 / 来源 | 用途 |
| --- | --- |
| 《AI饮食记录营养分析助手项目任务书 V1.0.0》 | 项目背景、目标、技术方案与任务分解的上位依据 |
| DFood-TJ 中餐食物数据集与营养表（density.xlsx） | 351 类中餐菜品图片与营养成分数据来源 |
| 《J4031711 专业实习_授课计划与系统开发实习方案》 | 文档规范与交付要求 |
| USDA FoodData Central（https://fdc.nal.usda.gov/） | 食物成分数据来源 |
| 少数派《用 AI 自动化饮食记录半年后，我选择了删掉一切》（https://sspai.com/post/108551） | 需求调研参考：真实用户使用 AI 记录饮食后的放弃动因 |
| 《中华人民共和国个人信息保护法》《数据安全法》《互联网信息服务深度合成管理规定》《生成式人工智能服务管理暂行办法》 | 合规依据 |

识别链路以分类模型输出的 Top-3 为菜品判定依据，检测框仅用于一图多菜的切分；模型未覆盖的菜品走人工补录分支，并在界面标注识别状态（ok / empty / low_confidence）。营养计算必须按 food_id 精确查询营养库，重量须带三态来源标注，检测框面积不得直接换算为重量。